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                                                                                          Постановлением администрации 
                                                                                          сельского поселения  Александровка  

                                                                                          муниципального района Ставропольский   

                                                                                          Самарской области

                                                                                          от 31.07.2019 г.   № 36  
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ВВЕДЕНИЕ
Программа  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры сельского поселения  Александровка  муниципального района Ставропольский Самарской области - документ, устанавливающий перечень мероприятий по  проектированию,  строительству,  реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры  местного  значения,  который предусмотрен также  государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического  развития  района и  планом мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического  развития района,  планом  и  программой  комплексного  социально-экономического  развития  сельского поселения.  

Реализация  программы  должна  обеспечивать  сбалансированное,  перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с  потребностями  в  строительстве,  реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры местного значения. 

Обеспечение    надежного  и  устойчивого  обслуживания  жителей  сельского поселения Александровка (далее - поселение) транспортными услугами, снижение износа объектов  транспортной инфраструктуры  - одна из  главных проблем, решение которой  необходимо  для  повышения  качества  жизни  жителей  и  обеспечения устойчивого развития поселения. 

Решение  проблемы  носит  комплексный  характер,  а  реализация мероприятий  по улучшению  качества  транспортной  инфраструктуры  возможна  только  при взаимодействии  органов  власти  всех  уровней,  а  также  концентрации  финансовых, технических и научных ресурсов. 

Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 -2027 г.г.» разработана на основании следующих документов:
- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года Пр-637ГС;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».
Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Александровка . Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнидеятельности, формирование условий для социально- экономического развития., повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование
	«Комплексное развития транспортной   инфраструктуры  сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2027 годы» (далее – Программа)

	Разработчик Программы
	Администрация   сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самарской области

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация  сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самарской области

	Цель Программы
	Создание  условий  для   устойчивого функционирования  транспортной  системы  сельского   поселения Александровка и  повышение уровня безопасности дорожного движения.

	Задачи Программы
	1. Обеспечение  функционирования  и  развития  сети автомобильных  дорог  общего  пользования сельского  поселения Александровка;
2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных  происшествий,   снижение тяжести  травм  в  дорожно-транспортных происшествиях;

3. Улучшение транспортного обслуживания населения

	Целевые показатели

	Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения - 2,0 км;

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 85 %;

       Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП

0 единиц на 1 тыс. автотранспортных средств

	Срок и этапы реализации Программы
	- Программа реализуется в один этап
  с 2019 по 2027 год

	Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
	-проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения;
-инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства;
-капитальный ремонт, ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы;

-размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов;

-оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта.

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет  средств бюджета сельского поселения Александровка
Объем финансирования Программы составляет:
 2019 год Объем финансирования Программы составляет 1 313,0 т. руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

2020 год Объем финансирования Программы составляет 1 071,0 т. руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

 2021 год Объем финансирования Программы составляет 1 269,0 т. руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

2022 год Объем финансирования Программы составляет 931,0 т. руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения
2023 год Объем финансирования Программы составляет 15 000,0 т. руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

2024-2027 года Объем финансирования Программы составляет 60 000,0 т .руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

Финансирование из бюджета сельского поселения Александровка ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	В результате реализации Программы  к  2027 году предполагается:
1. развитие транспортной инфраструктуры:

2. развитие транспорта общего пользования:

3.  развитие сети дорог поселения  

4. снижение негативного воздействия транспорта  на окружающую среду и здоровья населения.

5. повышение безопасности дорожного движения.




Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самарской области Сельское поселение Александровка муниципальное района Ставропольский находится на северо-западе Ставропольского  района. Общая площадь составляет 2242,6 га. 

На территории   расположен административный центр – село Александровка.
        Площадь сельского поселения составляет 2242,6 га. Из них: - земли населенного пункта составляют 233,7 га, земли сельскохозяйственного назначения составляют 1336,9 га; земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения – 208,8 га; земли особо охраняемых территорий-   463,2 га.
 На  сегодняшний день численность постоянного населения сельского поселения Александровка составляет 1987 человек, в том числе:
- население моложе трудоспособного возраста – 385 человека;

- население трудоспособного возраста –  1192 человек;
 - пенсионного возраста –410 человека.

    Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов. Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности жизни населения. 
     В целом демографическая ситуация в сельском поселении повторяет районные и областные проблемы и обстановку большинства регионов. 
     Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка).  
     Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.
     Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 

Железнодорожный транспорт
По территории сельского поселения проходит железная дорога, расположена станция Отвага.
                                             Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для сельского поселения. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики сельского поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

Внешние связи сельского поселения Александровка поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от сельского поселения Александровка до административного центра района г. Тольятти по автодороге – 35 км, расстояние от г. Тольятти до областного центра г. Самара –100 км.
По территории сельского поселения Александровка проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

Регионального значения (муниципальное)- М5 Урал-Ширяево, Александровка - С.Солонец.
Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения Александровка является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта инфраструктуры сельского поселения Александровка отсутствуют.

1. Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

2. Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов сельского, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств... Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних, важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения.

3. Населенные пункты инфраструктуры сельского поселения Александровка сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

4. Особенностью сельского поселения является наличие транспортных потоков, проходящих через его территорию. Возможность обходного транзитного движения имеется, поэтому транспорт движется по дорогам внутри населенных пунктов. Основными улицами, по которым осуществляется движение транспортных потоков, являются ул. Ленина. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

5. Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через  населенный пункт с.п. Александровка.
Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах инфраструктуры сельского поселения Александровка

	№
	Наименование автодорог
	Характеристика покрытия дороги
	Протяженность, км
	Присваиваемые идентификационные номера

	1
	Степана Разина 
	Грунтово-щебеночное
	3000
	00002028

	2
	Красноармейская 
	Грунтово-щебеночное
	700
	00002025

	3
	Спартака
	Щебеночное
	1100
	00002029

	4
	Степана Разина
	Щебеночное
	2000
	00002035

	5
	Пер.Комсомольский
	Грунтовое 
	700
	00002034

	6
	Кирова 
	Грунтовое 
	600
	00002030

	7
	Пер.Садовый
	Грунтовое 
	600
	00002033

	8
	Лазо 
	Грунтово-щебеночное
	1100
	00002023

	9
	Ленина 
	Тв. покрытие 
	3000
	00002020

	9.1
	Ленина (до кладбища)
	Грунтово-щебеночное
	300
	00002026

	10
	Фабричная
	Тв. покрытие
	2500
	00002027

	11
	Александровская 
	Грунтовое 
	1400
	00002032

	12
	Станционная 
	Грунтово-щебеночное
	1500
	00002036

	13
	Пионерская 
	Грунтовое 
	2000
	00002024

	14
	Лесная 
	Грунтовое 
	1200
	00002031

	15
	Школьная 
	Тв. покрытие
	500
	00002022

	16
	Фабричная
	Тв. покрытие
	3800
	00002021

	
	ИТОГО
	
	26 000
	


Таблица 3. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах .

	№
	Показатели 
	Единица измерения
	Данные на 2019 г.

	1
	Общее протяжение уличной сети
	км
	29

	2
	Общая площадь уличной сети
	тыс. кв. м.
	580

	3
	Плотность улично-дорожной сети
	км/км2
	5,1

	4
	Площадь застроенной территории
	км2
	0,21863


Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения сельского поселения Александровка относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 4,5 м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час.

Пешеходное и велосипедное движение происходит в основном по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах населенного пункта.

В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения Александровка выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

  - отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов
6. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории .

На территории сельского поселения Александровка объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в сельском поселении на 2017 г. составил 200  автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту.  
Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Развитие  экономики  поселения  во  многом  определяется  эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах сельского поселения. 

Недостаточный  уровень  развития  дорожной  сети  приводит  к  значительным потерям  экономики  и  населения   поселения,  является  одним  из  наиболее существенных  ограничений  темпов  роста  социально-экономического  развития  сельского  поселения,  поэтому  совершенствование  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования в границах сельского поселения  имеет  важное значение для поселения.  В  будущем  это позволит   обеспечить  приток   трудовых  ресурсов,  развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения. Автомобильные  дороги  подвержены  влиянию  природной  окружающей  среды, хозяйственной  деятельности  человека  и  постоянному  воздействию  транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Несоответствие  уровня  развития  автомобильных  дорог  уровню автомобилизации  приводит  к  существенному  росту  расходов,  снижению  скорости движения, повышению уровня аварийности.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.
В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличивается транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения  работ  по  содержанию,  ремонту  и   капитальному  ремонту  и  зависит напрямую  от  объемов  финансирования  и  стратегии  распределения  финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

В  условиях,  когда  объем  инвестиций  в  дорожный  комплекс  является  явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития  дорожной  сети  на  первый  план  выходят  работы  по  содержанию  и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии  с  использованием  специализированных  машин  и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ.  При  этом  текущий  ремонт  в  отличие  от  капитального,  не  решает  задач, связанных с повышением  качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. 

Недофинансирование  дорожной  отрасли,  в  условиях  постоянного  роста интенсивности  движения,  изменения  состава  движения  в  сторону  увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  сельского поселения Александровка.
Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

	Группа индикаторов
	Наименование целевых индикаторов
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2027

	Критерии доступности для населения транспортных слуг
	Система автомобильных улиц и дорог
	км
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1

	
	Улучшенная структура улично - дорожной сети
	м
	1270
	1270
	1270
	1270

	Показатели спроса на   развитие улично- дорожной сети
	Общая протяженность улично-дорожной сети
	км
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1

	Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети
	Транспортная обеспеченность
	%
	100
	100
	100
	100

	
	Безопасность дорожного движения
	%
	19,92
	26,56
	33,20
	100

	Показатели надежности  улично- дорожной сети
	Объем реконструкции сетей (за год)*
	км
	1,9
	1,9
	1,9
	29


5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Мероприятия  по  развитию  транспортной  инфраструктуры  сельского поселения Александровка   разработаны  на  основе  тщательного  и  всестороннего  анализа существующего  состояния  транспортной  системы,  выявленных  тенденций  в изменении  основных  показателей  развития  транспорта,  планируемых пространственных преобразований. 
1. Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения. 

Для обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия направленные на проведение работ по государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

2. Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства.

В рамках задачи, предусматривающей развитие  сети автомобильных  дорог  местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, повышение безопасности движения и увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

3. Капитальный ремонт, ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы.
4. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов.

 Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий. 

5. Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта.
6. Создание инфраструктуры автосервиса.
6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

     Финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств областного бюджета, районного бюджета и бюджета сельского поселения Александровка
Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2019-2027 годов составляет 843267,93 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год -    826,370 тыс. рублей; 

2020 год -    930,520 тыс. рублей;

2021 год -   930,520 тыс. рублей;

2022 год -   930,520 тыс. рублей

2023-2027 годы -    839650,0 тыс.рублей

    На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

	Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	статус
	Годы реализации
	Объем финансирования, тыс.рублей
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Заказчик программы

	
	
	
	
	Всего


	в разрезе источников финансирования
	
	

	
	
	
	
	
	краевой бюджет
	районный бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2027 годы

	1.
	Цель:  создание  условий  для   устойчивого функционирования  транспортной  системы сельского   поселения Александровка,  повышение уровня безопасности дорожного движения.

	1.1.
	Задача:  обеспечение  функционирования  и  развития  сети автомобильных  дорог  общего  пользования сельского  поселения Александровка

	1.1.1.
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	
	2019
	50,0
	
	
	50,0
	
	получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения
	администрация сельского поселения Александровка

	
	
	
	2020
	50,0
	
	
	50,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	50,0
	
	
	50,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	50,0
	
	
	50,0
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	500,0
	
	
	500,0
	
	
	

	
	
	
	Всего
	700,0
	
	
	700,0
	
	
	

	1.1.2.
	Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства
	
	2019
	0
	
	
	0
	
	безопасное использование искусственных сооружения на автомобильных дорогах
	администрация сельского поселения Александровка

	
	
	
	2020
	50,0
	
	
	50,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	50,0
	
	
	50,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	50,0
	
	
	50,0
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	500,0
	
	
	500,0
	
	
	

	
	
	
	Всего
	650,0
	
	
	650,0
	
	
	

	1.1.3.
	Капитальный ремонт,  ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы
	
	2019
	1132,0
	
	
	1132,0
	
	Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам
	администрация сельского поселения Александровка

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	872,0
	
	
	872,0
	
	
	

	
	
	
	2021
	1070,0
	
	
	1070,0
	
	
	

	
	
	
	2022
	732,0
	
	
	732,0
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	73500,0
	66300,0 
	
	7200,0
	
	
	

	
	
	
	Всего
	77306,0
	 66300,0
	
	11006,0
	
	
	

	2.
	Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных  происшествий,   снижение тяжести  травм  в  дорожно-транспортных происшествиях

	2.1.
	Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов
	
	2019
	99
	
	
	99
	
	снижение дорожно-транспортных происшествий
	администрация сельского поселения Александровка

	
	
	
	2020
	99
	
	
	99
	
	
	

	
	
	
	2021
	99
	
	
	99
	
	
	

	
	
	
	2022
	99
	
	
	99
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	500,0
	
	
	500,0
	
	
	

	
	
	
	Всего
	896
	
	
	896
	
	
	

	3.
	    Задача: улучшение транспортного обслуживания населения

	3.1.
	Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта
	
	2019
	82,0
	
	
	
	
	создание комфортных условий для граждан
	администрация сельского поселения Александровка

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего
	82,0
	
	
	82,0
	
	
	


6.1. Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприя​тия по модернизации объектов улично – дорожной сети  инфраструктуры сельского поселения Александровка на 2019 - 2027 годы, составляет  843267,93 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог
Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2019 – 2027 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб..6

Таблица 6. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР  сель​ского поселения сельского поселения Александровка, тыс. руб.

	№
	Виды услуг
	Инвестиции 

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2027
	всего

	1
	Ремонт дорог

сетидорожной 
	0
	500,0
	500,0
	500,0
	64288,0
	83888,0

	2
	Освещение 
	0
	100
	100
	100
	500
	800

	
	
	
	
	
	
	
	


В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  сельского поселения показано, что экономика поселе​ния является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объек​ты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в ка​честве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вы​шестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2017 го​да) приведено в таб.8
Таблица 7. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПТР инфраструктуры сельского поселения Александровка, тыс. руб.

	№
	Наименование
	Бюджеты всех уров​ней и част​ные инве​сторы
	В т.ч.  федеральный бюджет 
	В т.ч. бюджет областной
	В т.ч.

Местный бюджет


	В т.ч. вне​бюджетные источники

	1
	Ремонт дорог

сетидорожной 
	83888,0
	0
	82388,0
	1500,0
	0

	2
	Освещение 
	800,0
	0
	0
	800,0
	0


Под внебюджетными источниками понимаются средства пред​приятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источни​ков финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2027 года связаны с расширением производ​ства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйст​вах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития сельского поселения Александровка, отмечается следующее:

· бюджетная обеспеченность низкая.

· транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

· наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и рас​ширение производства;

· состояние жилищного фонда -  удовлетворительное
- доходы населения на уровне низких по району.
7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В  зависимости  от  полученных  в  результате  реализации  мероприятий

Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. 

Целью мониторинга Программы сельского поселения Александровка является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы сельского поселения Александровка предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией сельского поселения Александровка по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы сельского поселения Александровка.
Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры   сельского поселения Александровка на период 2019-2028 годов приведены в таблице 5.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.
	Единица измерения 

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	7
	8

	1.
	обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка дорожных знаков
	           97 482
	29 км

	2
	Уличное освещение 
	800
	400 шт


Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

· Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;

· Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,  %;

· Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2027

	1)
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км.
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	19,1

	2)
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%.
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5
	89,5

	93)
	Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП
	%
	90
	90
	90
	90
	90
	90


Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Александровка представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Современное состояние
	Целевое значение

	1.1.1
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	км
	0
	29

	1.1.2.
	Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства
	км
	0
	29

	1.1.3.
	Капитальный ремонт,  ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы
	км
	0
	19,1

	2.1.
	Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов
	шт
	151
	151

	3.1.
	Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта
	шт
	2
	3


8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории сельского поселения Александровка.
Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ;

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры. 

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

