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Российская Федерация
Самарская область
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от     г.                                                                                                  №   

Об утверждении мероприятий по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке   и озеленению территории сельского поселения Александровка в 2023 году

В целях успешного проведения работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Александровка в 2023 году:

1.Создать комиссию для руководства и контроля за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории сельского поселения Александровка в составе:

Председатель комиссии:
Тиханова Т. В. - Глава сельского поселения
Заместитель председателя:
Мамонова Т.В.– специалист 1 категории администрации сельского поселения;
Члены комиссии:
Воронкова Ю.В. – руководитель  ГБОУ СОШ с. Александровка (по согласованию);
Лешукова Ю. В.– руководитель СПДС «Теремок» ГБОУ СОШ с. Александровка (по согласованию);
Солопова Ю. С. – старший специалист администрации;
Чистяков В. В. – начальник участка МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию);
Кокорин А.П. –врач общей врачебной практики (по согласованию);
Бахтеева В. В. – заведующая ДК «Зори Жигулей» с. Александровка МБУК «Межпоселенческий дом культуры» муниципального района Ставропольский Самарской области (по согласованию);
Мот С.П. – старший УУП Отдела МВД России по Ставропольскому району (по согласованию).

2.Утвердить план мероприятий по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Александровка на 2023 год (приложение).
3.Комиссии по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения постоянно проводить работу среди жителей села о соблюдении правил санитарного состояния села.

4.Комиссии по благоустройству и санитарной очистке территории села предоставлять информацию в административную комиссию муниципального района Ставропольский Самарской области на лиц, допустивши правонарушения в области благоустройства.

5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Александровский вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Александровка в сети Интернет  http://aleksandrovka.stavrsp.ru.



Глава сельского поселения 
Александровка	                                                                                        Т. В. Тиханова









































Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Александровка
от   г.№  


П Л А Н
мероприятий по проведению работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения Александровка на 2023 год
	№№ п/п
	
Наименование мероприятий
	
Срок исполнения
	
Ответственный за исполнение

	1.
	Провести координационное совещание по вопросу благоустройства и санитарной очистки территории сельского поселения в 2023 году
	до 20.03.2023 г
	Глава сельского поселения

	2.
	Проводить  работу по расчистке дорог от снежных заносов
	январь-март 2023 г.
ноябрь-декабрь 2023 г.
	Глава сельского поселения

	3.
	Закрепить за руководителями организаций и учреждений участков, объектов и территорий сельского поселения Александровка для проведения работ по благоустройству и санитарной очистке.
	до 10.04.2023
	Глава сельского поселения

	4.
	Провести разъяснительную работу с жителями села об обязанности очистки приусадебных участков и прилегающих к ним территорий от мусора, отходов, навоза, хлама, строительных материалов
	до 10.04.2023
	Глава сельского поселения,
члены комиссии по благоустройству,
депутаты Собрания представителей сельского поселения по округам (по согласованию)

	5.
	Организовать проведение работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению закрепленных территорий
	до 28.04.2023  
	Администрация сельского поселения, руководители организаций и учреждений, депутаты Собрание Представителей, жители сельского поселения

	6.
	Убрать автотранспорт с прилегающих территорий к домовладениям
	май-ноябрь
	Члены комиссии по благоустройству

	7.
	Провести грейдерование улиц, переулков, проездов по необходимости
	май – сентябрь
	Глава сельского поселения

	8.
	Организовать субботник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории сельского поселения, в том числе территории, прилегающей к памятнику погибшим воинам 
	25 апреля 2023 г.
	Администрация сельского поселения, руководители организаций и учреждений, депутаты Собрание Представителей, жители сельского поселения

	9.
	Навести санитарный порядок на территории скважин, ремонт смотровых колодцев, установить соответствующие указатели пожарных гидрантов
	май 2023 г.
	Глава сельского поселения;
Начальник участка МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

	10.
	Проводить текущие ремонты при порывах водопроводных труб питьевой воды на улицах сельского поселения
	март-октябрь
	Начальник участка  МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию)

	11.
	Произвести  ремонт памятника погибшим воинам к 78-годовщине Победы
	до 01.05.2023 года
	Глава сельского поселения

	12.
	Провести уборку, санитарную очистку, озеленение прилегающей к памятнику погибшим воинам территории 
	до 01.05.2023 года
	Сотрудники администрации сельского поселения

	13.
	Производить уборку мусора по улицам сельского поселения
	апрель-октябрь
	Глава сельского поселения

	14.
	Производить благоустройство, уборку, от мусора и сорной растительности, озеленение подведомственных территорий
	апрель-октябрь
	Глава сельского поселения;
Руководитель   ГБОУ СОШ с. Александровка (по согласованию);
руководитель СПДС  «Теремок» ГБОУ СОШ с. Александровка (по согласованию);
Начальник участка  МУ МРС «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию);
Врач   врачебной амбулатории (по согласованию);
Заведующая ДК «Зори Жигулей»  с.Александровка (по согласованию);

	15.
	Производить обкос территории села от сорной растительности
	апрель-октябрь
	Глава сельского поселения

	16.
	Производить ремонт существующих  светильников уличного освещения
	январь-февраль
октябрь-декабрь

	Глава сельского поселения

	17.
	Осуществлять земельный контроль за использованием земель сельского поселения
	март-октябрь
	Глава сельского поселения; Депутаты Собрания представителей сельского поселения по округам(по согласованию)

	18.
	Проводить санитарную уборку территории кладбища с. Александровка
	май-июнь 
	Глава сельского поселения

	19.
	Проводить проверку санитарного состояния села, территорий организаций и учреждений, находящихся на территории сельского поселения
	май-октябрь
	Комиссия по благоустройству
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